## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos
17/04/2026

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
La implementación de autenticación con JWT requiere una correcta gestión de expiración y validación de tokens para evitar errores en producción.
La importancia de aplicar seguridad desde el inicio (OWASP: SQL Injection, XSS, CSRF) para evitar retrabajos en etapas posteriores.
La necesidad de una buena coordinación del equipo ante cambios inesperados, como la salida de un integrante.
La validación temprana mediante pruebas permite detectar errores rápidamente y mejorar la calidad del sistema.
La planificación ágil permite adaptarse rápidamente a cambios sin afectar los objetivos del sprint.

## Slide 3
Qué estamos haciendo bien?
Se cumplió el 100% de las historias de usuario del Sprint 1.
El sprint fue finalizado antes de lo planificado, demostrando buena gestión del tiempo.
Se estableció correctamente la base de seguridad del sistema (autenticación, autorización y protección de datos).
Buena comunicación y coordinación del equipo durante el desarrollo.
Resolución rápida de impedimentos sin afectar el cronograma.
Implementación de pruebas básicas para validar funcionalidades críticas.

## Slide 4
Qué podemos hacer mejor?
Mejorar la distribución de tareas para evitar sobrecarga en un solo integrante, así como también documentar mejor algunas decisiones técnicas tomadas durante el sprint e incrementar la cobertura de pruebas desde etapas tempranas. Anticipar posibles riesgos organizacionales (como cambios en el equipo).
  Personas
  Mejorar la adaptabilidad del equipo ante cambios de roles y fomentar mayor intercambio de conocimientos entre los integrantes
  Relaciones
  Mantener comunicación constante entre los miembros y reforzar la colaboración de tareas criticas

## Slide 5
  Procesos
  Refinar mejor las historias de usuario antes de iniciar el sprint.
  Herramientas
  Mejorar el uso de control de versiones de git para evitar conflictos.
Acciones a realizar
Documentar decisiones técnicas relevantes existentes durante el sprint 2
Establecer reuniones cortas de seguimiento
Redistribuir carga de trabajo tras futuros cambios en el equipo