Project Charter

Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

- Propósito o justificación del proyecto

El proyecto Planner UC surge ante la necesidad de optimizar la planificación de horarios académicos en entornos universitarios con currículo flexible, donde la alta variabilidad en la matrícula estudiantil, la disponibilidad de docentes y las limitaciones de infraestructura generan conflictos y procesos manuales ineficientes.

Actualmente, la generación de horarios se realiza de forma manual o con herramientas limitadas, lo que implica errores, solapamientos y una asignación poco eficiente de recursos. Este proyecto busca implementar una solución tecnológica que automatice este proceso mediante técnicas de modelado de restricciones y optimización, mejorando la calidad del servicio académico y la toma de decisiones.

- Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web que permita gestionar información académica y generar automáticamente horarios óptimos.

El sistema incluirá lo siguiente:

- Registro y gestión de estudiantes, docentes, cursos y aulas.

- Validación de matrícula considerando créditos y prerrequisitos.

- Modelado del problema como un sistema de satisfacción de restricciones (CSP).

- Implementación de un algoritmo de generación automática de horarios.

- Visualización clara e interactiva de los horarios generados.

- Desarrollo de una arquitectura basada en SPA + API REST.

- Implementación de buenas prácticas de desarrollo, seguridad y calidad de software.

- Realización de pruebas unitarias e integración.

- Documentación técnica del sistema.

- Presentación y demostración del sistema funcional.

- Requisitos de alto nivel

El sistema deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Generar horarios académicos sin conflictos (sin solapamientos).

- Respetar restricciones académicas como prerrequisitos y límites de créditos.

- Considerar la disponibilidad de docentes, estudiantes y aulas.

- Permitir la adaptación a cambios en restricciones o datos.

- Ofrecer una interfaz usable e intuitiva.

- Cumplir con estándares de calidad como ISO/IEC 25010.

- Garantizar la seguridad básica de los datos.

- Mantener un rendimiento adecuado en la generación de horarios.

- Objetivos del proyecto y criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si se cumplen los siguientes objetivos

- Desarrollar un sistema funcional que genere horarios válidos sin conflictos.

- Implementar correctamente el modelo de optimización (CSP o equivalente).

- Cumplir con todos los requerimientos funcionales definidos.

- Entregar el proyecto dentro del tiempo académico establecido.

- Mantener una arquitectura clara, escalable y mantenible.

- Lograr una interfaz comprensible y usable para los usuarios.

- Documentar adecuadamente todas las decisiones técnicas.

- Riesgos de alto nivel

Las principales incertidumbres del proyecto son:

- Complejidad en el modelado del problema (CSP).

- Dificultad en la implementación del algoritmo de generación de horarios.

- Cambios en los requisitos durante el desarrollo.

- Limitaciones de tiempo del equipo.

- Problemas de integración entre frontend y backend.

- Cronograma resumido de hitos

Los principales hitos del proyecto son:

- Inicio del proyecto.

- Análisis y modelado del problema.

- Diseño de la arquitectura del sistema.

- Implementación del módulo de gestión (registro de entidades).

- Implementación del algoritmo de generación de horarios.

- Desarrollo de la interfaz de usuario.

- Integración completa del sistema.

- Pruebas del sistema (unitarias e integración).

- Presentación final y demostración del sistema.

- Presupuesto resumido

El proyecto es de carácter académico, por lo que no se asigna un presupuesto monetario formal. Sin embargo, se consideran los siguientes recursos:

- Tiempo de desarrollo del equipo.

- Equipos de cómputo disponibles.

- Herramientas de desarrollo (software libre o licencias educativas).

- Principales interesados (stakeholders)

Los interesados identificados son:

- Estudiantes universitarios

- Docentes

- Coordinadores académicos

- Administradores del sistema

- Equipo de desarrollo

- Institución educativa

- Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será considerado finalizado cuando:

- El sistema genere horarios válidos sin conflictos.

- Se cumplan todos los requerimientos funcionales definidos.

- El sistema sea demostrable mediante un caso real o simulado.

- Se entreguen todos los documentos requeridos (análisis, modelo, arquitectura, etc.).

- Se presente un video demostrativo funcional.

- Requisitos de aprobación del proyecto

Nombre: Tapia De La Cruz Jhann Pier

Responsabilidades:

- Coordinar las actividades del equipo de desarrollo.

- Gestionar el cronograma del proyecto.

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos.

- Coordinar la integración de los módulos del sistema.

- Gestionar riesgos y resolver problemas técnicos.

- Nombre y autoridad del patrocinador

Patrocinador: Docente del curso

Responsabilidades:

- Supervisar el avance del proyecto.

- Evaluar los entregables.

- Aprobar la finalización del proyecto.

- Brindar orientación académica.