# Minuta de Reunión

| Nombre del Proyecto: | Planner UC – Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos |
| --- | --- |
| Motivo de la Reunión: | Revisión de cierre del Sprint 1 y planificación del Sprint 2 |
| Participantes: | - Tapia De La Cruz Jhann Pier (Gerente de Proyecto) - Taquiri Rojas Phol Edwin (Desarrollador Backend) - Mendez Roca Kevin (Tester QA) - Condor Aliaga Brayan Pedro (Desarrollador Frontend) |
| Fecha y Hora: | 17/04/2026 – 10:00 PM |
| Lugar: | Reunión virtual vía Google Meet |

Puntos Tratados

- Se revisó el cumplimiento de las historias de usuario del Sprint 1 (HU01, HU02, HU03), confirmando que fueron completadas al 100%. - Se analizaron los impedimentos presentados durante el sprint, incluyendo dificultades técnicas en la implementación de JWT, control de roles y seguridad (CSRF). - Se discutió la salida de un integrante del equipo de desarrollo y su impacto en la distribución de tareas. - Se volvió a revisar la reasignación del rol de desarrollador backend al Líder de Desarrollo para asegurar la continuidad del proyecto. - Se revisó el estado actual del sistema, confirmando la correcta implementación de autenticación, autorización y medidas de seguridad. - Se presentó la planificación del Sprint 2, enfocado en la implementación de los módulos CRUD de estudiantes, docentes, cursos y aulas.

Acuerdos

Responsable; Acción; Fecha. Tapia De La Cruz Jhann Pier; Actualizar la documentación del proyecto (estado, impedimentos, equipo); 17/04/2026. Taquiri Rojas Phol Edwin; Asumir completamente el desarrollo backend para el Sprint 2; 1/05/2026. Mendez Roca Kevin; Preparar plan de pruebas para los módulos CRUD del Sprint 2; 1/05/2026. Condor Aliaga Brayan Pedro; Iniciar desarrollo de vistas SPA para gestión de estudiantes; 1/05/2026.